

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«24» декабря 2021 года п. Первоманск №138

Об утверждении муниципальной адресной программы «Обустройство участков улично-дорожной сети, прилегающих к территории образовательных организаций Первоманского сельсовета на 2022-2024гг.»

В целях реализации мероприятий, направленных на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в соответствии с требованиями технических регламентов по содержанию автомобильных дорог, руководствуясь пунктом 5 статьи 14 федерального закона от 06.10.20103 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу «Обустройство участков улично-дорожной сети, прилегающих к территории образовательных организаций Первоманского сельсовета на 2022-2024гг.» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».

Глава Первоманского сельсовета Т.А. Краснослободцева

Приложение к

постановлению администрации

Первоманского сельсовета

от «24» декабря 2021г. № 138

ПАСПОРТ

муниципальной адресной программы ««Обустройство участков улично-дорожной сети, прилегающих к территории образовательных организаций Первоманского сельсовета на 2022-2024гг.»

1.Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края.

2.Основания разработки, сроки реализации, цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | Пункт 5 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г.№131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 01.03.2011г. № 249 «Об утверждении типового положения о Территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации», требования п.2 перечня поручений Президента Российской Федерации органам исполнительной власти субъектам Российской Федерации от 20.02.2015г. №Пр-287, Национальные стандарты ГОСТ Р 52289–2019 «ТСОДД. Правила Применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «ТСОДД. Знаки дорожные. Общие технические требования», ГОСТ Р 52605-2006 «ТСОДД. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила Применения», ГОСТ Р 51256-2018 «ТСОДД. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования», ГОСТ Р 52765-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация» ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». |
| Сроки  реализации  Программы | Срок действия Программы – 2022-2024гг. |
| Цели и задачи  Программы | Цели:  - предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, велосипедов и пешеходов, в том числе детей, на территории Первоманского сельсовета;  - обеспечение безопасности на пешеходных переходах вблизи образовательных и других учреждений;  - увеличение срока эксплуатации оборудованных пешеходных переходов.  Задачи:  - предупреждение и профилактика опасного и неосторожного поведения участников дорожного движения;  - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;  - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;  - повышения уровня безопасности движения транспортных средств |
| Ожидаемые результаты Программы | Повышение безопасности дорожного движения за счет:  Сокращения ДТП на территории Первоманского сельсовета, в том числе с участием велосипедов и пешеходов, в том числе детей;  Соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения;  Улучшения качества улично-дорожной сети |
| Объемы финансирования Программы | 2022г. - 3 247,863 тыс. рублей из бюджета Первоманского сельсовета;  2023г. – 0 тыс. рублей;  2024г. - 0 тыс. рублей |

Перечень образовательных организаций, расположенных на территории Первоманского сельсовета

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации | ИНН | Адрес местонахождения | Кол-во обучающихся, чел. |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Первоманская средняя школа» (МБОУ «Первоманская СШ») | 2424004771 | 663502, Красноярский край, Манский район, п. Первоманск, ул. Крупской, 4 | 329 |
| 2 | Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад " Колосок" (МБДОУ детский сад «Колосок») | 2424004860 | 663502, Красноярский край, Манский район, п. Первоманск, тер. Микрорайон, 16 | 115 |

Характеристика автодорог вблизи образовательных организаций

Улица Крупской в п. Первоманск, на которой располагается МБОУ «Первоманская СШ», является основной улицей сельского поселения в жилой застройке V категории, имеет асфальтобетонное покрытие шириной 6 метров, двухполосное движение, через которую осуществляется въезд в населенный пункт с федеральной трассы. В образовательном учреждении обучается 330 детей. осуществляется подвоз учеников из других населенных пунктов (д. Сергеевка, с. Тертеж, п. Ветвистый, п. Ручейки, д. Кускун) на четырех автобусах в две смены. По улице Крупской осуществляется проезд транспортных средств к зданию администрации Первоманского сельсовета, которое расположено напротив здания средней школы и к учреждению здравоохранения КГБУЗ «Манская РБ» ОВП п. Первоманск.

Подъезд к МБДОУ детский сад «Колосок» осуществляется с улицы Мрачека, здесь располагается и центральный вход в учреждение дошкольного образования, а также осуществляется проезд к учреждению культуры МБУК «Манская ЦКС» филиал Первоманский СДК. Автодорога по ул. Мрачека является основной улицей сельского поселения в жилой застройке V категории, имеет бетонное покрытие шириной 6 метров, двухполосное движение. Детский сад посещают 116 детей из разных населенных пунктов района (с. Тертеж, п. Ветвистый, п. Ручейки, п. Камарчага и т.д.). Подвоз детей в учреждение осуществляется родителями на собственном транспорте.

Количество транспортных средств, проезжающих за сутки на участках улично-дорожной сети (УДС) вблизи образовательных организаций

Численность населения, проживающего на территории Первоманского сельсовета составляет 2208 человек, количество домовладений 335, в том числе 220 - индивидуальных, 94 - 2-х и 3-х квартирных, 21 многоквартирных домов. Автомобилизация муниципального образования Первоманского сельсовета оценивается как выше среднего, во многих домовладениях имеется более одного автомобиля.

В утренние и вечерние часы наблюдается повышение интенсивности движения транспортных средств в связи с передвижением населения к месту работы в другие населенные пункты, а также в детский сад, школу и обратно. В утренние и дневные часы осуществляется доставка продовольственных товаров транспортными компаниями в торговые точки, расположенные на ул. Крупской (6 магазинов), по ул. Мрачека (2 магазина). Количество транспортных средств, проезжающих за сутки на участках улично-дорожной сети, прилегающих к территории образовательных организаций соответствует показателю в диапазоне 50-350 автомобилей за сутки по каждому образовательному учреждению.

Перечень мероприятий программы, направленных на повышение безопасности дорожного движения

Мероприятия программы, направленные на повышение безопасности дорожного движения на участках УДС, прилегающих к территории образовательных организаций, составлены в соответствии с Проектом организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края, утвержденным Постановлением № 335 от 15.12.2016г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Назначение мероприятия** | **Объем работ в натуральном выражении** | **Объем финансирования мероприятия, тыс.руб.** | **Обоснование** |
| 1. | Нанесение дорожной разметки на пешеходном переходе по ул. Крупской в п. Первоманск (нанесение фигурной дорожной разметки 1.14 холодным пластиком) | Благоустройство | 1шт. (19,6 м2) | 71,191 | КП |
| 2. | Замена и установка недостающей дорожно-знаковой информации | 22 шт. | 170,562 | КП |
| 3. | Установка пешеходного ограждения по ул. Крупской в п. Первоманск | 155 м | 597,978 | ЛСР |
| 4. | Устройство искусственных дорожных неровностей по ул. Крупской в п. Первоманск (ИДН 500х500) | 2 шт. (12 м) | 176,732 | КП |
| 6. | Установка искусственного освещения на пешеходных переходах |  |  |  |
| 7. | Установка и замена светофорных объектов:  Установка автономной системы пешеходного перехода по ул. Крупской в п. Первоманск | 2 шт. | 456,872 | ЛСР |
| 8. | Иные мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения вблизи общеобразовательных организаций: Устройство тротуара по ул. Крупской в п. Первоманск | 295 м | 1 774,528 | ЛСР |
| ИТОГО на 2022 г.: | |  |  | **3 247,863** |  |
| ИТОГО на 2023 г.: | |  |  | **0** |  |
| ИТОГО на 2024 г.: | |  |  | **0** |  |

**КП-коммерческое предложение ЛСР-локальный сметный расчет**

Информация о предписаниях, выданных контрольно-надзорными органами, в области безопасности дорожного движения

В течение 2021 года Отделом ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Уярский» ГУ МВД России по Красноярскому краю выдано одно предписание и одно представление по обеспечению безопасности дорожного движения.

Представление № 115-37 от 12.10.2021г. выдано Отделом ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Уярский» ГУ МВД России по Красноярскому краю:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения |
| 1. | В целях обеспечения безопасности дорожного движения, а так-же исключения дорожно-транспортных происшествий необходимо выполнить мероприятия по обустройству пешеходного перехода возле детского сада «Колосок» по адресу: п. Первоманск, тер. Микрорайон, д. 16 | до 20.10.2022г. |

Предписание № 2805 от 10.03.2021г. выдано Отделом ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Уярский» ГУ МВД России по Красноярскому краю:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения |
|  | В целях обеспечения безопасности дорожного движения, а так-же исключения дорожно-транспортных происшествий необходимо выполнить мероприятия: |  |
| 1. | В соответствии с требованиями п. 8.1.8. ГОСТ Р 52289-2019 оградить по ул. Крупской массивные препятствия (опоры линии электропередач) ограждениями парапетного или бордюрного тапа | до 20.10.2022г. |
| 2. | В соответствии с требованиями п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007 обустроить ул. Крупской тротуарами или пешеходными дорожками | до 20.10.2022г. |

Предписание № 25-Ю от 26.07.2019г. выдано Отделом ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Уярский» ГУ МВД России по Красноярскому краю:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения |
| 1. | В целях обеспечения безопасности дорожного движения, а так-же исключения дорожно-транспортных происшествий необходимо привести в соответствие с требованиями п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» обустроить тротуарами улицы п. Первоманск: ул. Крупской, ул. Садовая, ул. Кравченко (от д.4 до д.34), ул. Тельмана, ул. Рябинского (четная сторона от д.2 до д.28), ул. Мрачека | до 30.10.2020г. |
| 2. | В целях обеспечения безопасности дорожного движения, а так-же исключения дорожно-транспортных происшествий в п. Первоманск необходимо привести в соответствие с требованиями п. 4.6.1.11 ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» (опоры, колодцы, мусорные контейнеры и т.д.), расположенные на расстоянии менее 4,0 м от кромки проезжей части их защищают от наездов транспортных средств дорожными ограждениями на следующих улицах: ул.Крупской и ул. Мрачека (по нечетной стороне) | до 30.10.2020г. |

Выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения за счет средств бюджета Первоманского сельсовета и средств дорожного фонда Красноярского края за период 2019-2021гг.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Место установки | Наименование знаков | Сумма, тыс. руб. | Поставщики услуг |
| 1. | Поставка дорожно-знаковой информации п. Первоманск | д/с «Колосок»  д/с «Колосок»  Крупской-Мрачека  Крупской-Рябинского  парковка  въезд  остановка | 1.23-2шт.  8.2.1-2шт.  2.1-3шт.  2.4-3шт.  8.17-1шт.  3.11-1шт.  5.16-1шт. | 38,897  из них:  30,0-кр.б., 8,897-м.б.  4,314 м.б. | МК №КР-377/1 от 11.07.2019  Красдорзнак  МК №КР-393 от 31.07.2019  Красдорзнак |
| 2. | Поставка дорожно-знаковой информации | п. Ветвистый | 2.1-6шт.  2.4-7шт.  5.16-1шт. | 57,49 м.б. | МК №КР-452 от 30.09.2019  Красдорзнак |
| 3. | Монтаж дорожно-знаковой информации | п. Ветвистый  п.Первоманск |  | 46,481 м.б.  63,546 м.б. | МК №6/8/19 от 06.08.2019  Край ДЭО  МК №22/4-С от 22.04.2020  Край ДЭО |
| 4. | Поставка дорожно-знаковой информации | д. Кускун | 2.1-4шт.  2.4-5шт.  8.2-1шт. | 71,181 м.б. | МК№КР-45/4 от 16.03.2021 |
| 5. | Поставка дорожно-знаковой информации | Начало/конец населенных пунктов п.Ветвистый п. Ручейки | 5.23.1- 2шт.  5.24.1- 2шт. | 41,803 м.б. | МК №92/1 от 21.05.2021 |
| 6. | Монтаж дорожно-знаковой информации | д.Кускун п.Ветвистый п.Первоманск |  | 102,368 м.б. | МК №1 от 01.10.2021  АвтодорМост |
|  | ИТОГО: |  |  | 426,08  из них:  30,0-кр.б.  396,08-м.б. |  |

Информация о наличие дорожно-транспортных происшествий на участках улично-дорожной сети, прилегающих к территории образовательных организаций

По данным ОГИБДД МО МВД России «Уярский» по состоянию на 23.12.2021г. за период 2019-2021гг. на участках улично-дорожной сети, прилегающих к территории образовательных организаций п. Первоманск:

МБДОУ детский сад «Колосок» по ул. Мрачека, дорожно-транспортных происшествий не зарегистрировано;

МБОУ «Первоманская СШ» по ул. Крупской зарегистрировано 1(одно) ДТП с материальным ущербом; 1(одно) ДТП наезд на несовершеннолетнего пешехода (оказание разовой медицинской помощи) 10.03.2021 на ул. Крупской,5.

Расчет затрат на выполнение мероприятий программы

Расчет затрат на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, направленных на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций выполнен на основании локальных сметных расчетов и коммерческих предложений на поставку товаров и услуг.

1. Локальный сметный расчет на Устройство тротуара по ул. Крупской в п. Первоманск на 8 стр.;
2. Локальный сметный расчет на Установку пешеходного ограждения по ул. Крупской в п. Первоманск на 4 стр.;
3. Локальный сметный расчет на Установку автономной системы пешеходного перехода по ул. Крупской в п. Первоманск на 7 стр.;
4. Коммерческое предложение на поставку автономной системы для обустройства пешеходного перехода на 2 стр.;
5. Коммерческое предложение на поставку дорожно-знаковой информации на 1 стр.;
6. Коммерческое предложение на выполнение монтажных работ на 1 стр.:

Монтаж дорожно-знаковой информации;

Нанесение фигурной дорожной разметки;

Монтаж искусственной дорожной неровности;

Монтаж автономной системы пешеходного перехода.